Отчет о выполнении предписаний МАОУ СОШ № 12 г. Томска

Предписание № 29/1/1 от 31 мая 2021 г. отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г.Томска

П. 2 выполнен

П. 3 выполнен

П.5 выполнен

Предписание № 21/1/1 от 14 июня 2021 г. отделения надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.Томска

Пункты предписания не выполнены, так как исполнение пунктов предписание требует капитального ремонта АПС. С сентября 2021 года в зданиях школы по адресу: г.Томск, пер.Юрточный, 8 и пер.Юрточный, 8 стр.1 выполняется работа по капитальному ремонту (замене) АПС, срок окончания работ – ноябрь 2021 г.